SHAMS Parham	Nicolas Bredeche
SOTO Tanguy	Robotique collective et apprentissage en ligne
UPMC 2017

Suivi de projet

23/01/17

Objectifs :

- découverte et prise en main de l'environnement de travail (serveur, routeur, robots)
- rangement et organisation du plan de travail

Travail effectué :

- premier démarrage réussi avec OctoPy et 2 robots avec lancement du comportement par défaut (Braitenberg éviteur d'obstacles). Cependant, problèmes d'exécution de certaines commandes d'OctoPy (state et query déclenchent des exceptions non gérées obligeant le redémarrage de l'ordinateur). On a remarqué la présence d'un seul port ethernet qui pose des problèmes pour la connexion des robots en gardant une connexion internet.

- branchement des multiprises sur l'armoire du fond et installation des chargeurs, robots et batteries. Réorganisation de l'armoire de l'arène.

25/01/17 : Rencontre avec Arthur Bernard

Objectifs :

- démonstration de lancement des robots
- clarification des erreurs de code observées auparavant

Travail effectué :

- lancement des robots devant Arthur Bernard pour reproduire les erreurs observées.
- résolution temporaire de ces erreurs (changement dans le code source sans commit)
- Arthur Bernard nous a donné quelques astuces et bugs classiques qu'il a rencontrés auparavant

30/01/17

Objectifs :

- réussir à se connecter à internet sans rentrer en conflit avec la connexion des robots
- lecture plus approfondie du code et démarrage à proprement parler de « notre » code

Travail effectué :

- majeure partie du temps passée à essayer de résoudre le problème de connexion sans succès : nous amènerons notre ordinateur pour voir un accès internet « facile ». Cependant, nous avons réussi à mettre l'ordinateur à l'heure (obligé de passer par ligne de commande faute de droits) permettant une connexion mais rentrant toujours en conflit avec la connexion des robots.

- test avec succès d'échange de fichiers entre l'ordinateur et les robots via scp et réflexion, après lecture approfondie du code, sur l'implémentation dans OctoPy des commandes « get » et « put ».

01/02/17

Objectifs :

- création du repository github du projet
- démarrage du fichier de suivi et d'un tableur « TODO »
- écriture d'un script de configuration du réseau pour accélérer le démarrage des séances

Travail effectué :

- création du repository privé github : https://github.com/TanguySoto/p_androide-SOTO_SHAMS
- « suivi_projet.odt » et « todo.ods »
- « src/net_conf.sh »
- préparation pour l'implémentation de «put » et « get » à la séance du 02/02/17

02/02/17

Objectifs :

- test du script « src/net_conf.sh »
- implémenter définitivement les commandes « put » et « get » dans « OctoPy.py »
- capture image et détection de lumière

Travail effectué :

- réception et déballage des 25 Thymios
- test avec succès du script « src/net_conf.sh »
- commandes put et get codées (reste à clarifier les adresses IP pour le nommage dans get)
- ajout des commandes put et get dans le manuel « Robocologie_manual_update.odt » (pas encore propagé sur le git, seulement dans notre projet)

06/02/17

Objectifs :

- intégration du script « src/net_conf.sh » dans le projet et dans le manuel
- intégrer les commandes put et get dans « OctoPy.py » et s'assurer de leur bon fonctionnement
- capture image et détection de lumière

Travail effectué :